Plan van Aanpak

Titelblad

Bedrijfsnaam: Jaiba crew
Klant: Grafisch lyceum utrecht
Datum: 23-3-2026
Versie: 1.0

1. Inleiding

Beschrijving van de opdracht:
In dit project ontwikkelen wij een interactieve multiplayer game geïnspireerd op Curve Fever. De game wordt gespeeld op een laptop of desktop (het speelveld), terwijl spelers hun mobiele telefoon gebruiken als controller. Het doel is om een toegankelijke en leuke multiplayer ervaring te creëren waarbij meerdere spelers tegelijk kunnen deelnemen.

Achtergrondinformatie:
De opdrachtgever wil een innovatief project waarin webtechnologieën centraal staan. Multiplayer interactie en cross-device communicatie (laptop + mobiel) maken dit project technisch uitdagend en relevant.

Doelstelling:
Het ontwikkelen van een werkende webgame waarbij:

- Het speelveld zichtbaar is op een laptop/desktop

- Spelers via hun mobiel verbinding maken

- Spelers elkaar proberen te verslaan door botsingen te vermijden

2. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

- Jongeren en jongvolwassenen (±12–30 jaar)

- Mensen die van casual multiplayer games houden

- Gebruikers met basiskennis van smartphones

Kenmerken:

- Willen snel kunnen spelen zonder installatie

- Houden van simpele maar competitieve gameplay

- Gebruiken vooral mobiel + laptop samen (bijv. op school of thuis)

3. Projectdoelen en Randvoorwaarden

Projectdoelen (SMART):

- Binnen [X weken] een werkende multiplayer game opleveren

- Minimaal 2–4 spelers tegelijk laten verbinden

- Game moet speelbaar zijn via browser (zonder download)

- Mobiele controller moet binnen 5 seconden verbinden

Randvoorwaarden:

- Gebruik van webtechnologie (bijv. JavaScript, HTML, CSS, eventueel Node.js of PHP)

- Werkt op moderne browsers (Chrome, Safari, Edge)

- Responsief ontwerp voor mobiel

- Realtime communicatie (bijv. via WebSockets)

4. Eisen en Wensen

Eisen:

- Multiplayer functionaliteit

- Mobiel als controller

- Laptop als speelveld

- Realtime beweging zonder grote vertraging

- Simpele en duidelijke interface

Wensen:

- Scorebord

- Power-ups

- Verschillende kleuren/spelers

- Geluidseffecten

- Lobby systeem (spelers joinen via code/QR)

5. Waarom dit idee?

Dit idee is gekozen omdat:

- Het technisch uitdagend is (multiplayer + realtime + meerdere apparaten)

- Het leuk en interactief is om te spelen

- Het goed aansluit bij moderne webontwikkeling

- Het direct getest kan worden met meerdere gebruikers